# Tarea #2

Ponderación:  2.5 ptos

Tiempo estimado:  2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Programación Comercial 1- Sección A,B,C

Tutor:

# Marco Formativo

## 1.1 Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Responsabilidad, Trabajo en Equipo y Toma de Decisiones | El estudiante realice la actividad de manera responsable, y a realizar la actividad en base a trabajos en equipo y toma de decisiones. |

## 1.2. Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Identifica los elementos de una base de datos relacional para comprender estructura y organización de datos |
| Competencia Específica | Aplica la creación de tablas para resolver problemas prácticos de gestión de información |

## 1.3 Objetivo

El estudiante será capaz de utilizar la herramienta tecnológica para realizar pequeños ejercicios en el

# Material de apoyo

- Documentación oficial del programa del curso.

- Documentación sobre asignación de recursos y costos

## Actividad

El estudiante integrará conocimientos teóricos y prácticos mediante la creación de un proyecto en ProjectLibre o Project Manager.

### Instrucciones

#### Parte 1: Configuración del Proyecto

- Crear un nuevo proyecto en ProjectLibre/Project Manager.

- Definir nombre del proyecto, fecha de inicio y duración estimada.

#### Parte 2: Creación de Tareas

- Ingresar al menos 5 tareas principales y sus subtareas.

- Establecer dependencias entre tareas (predecesoras).

#### Parte 3: Costos y Recursos

- Asignar recursos humanos y materiales a las tareas.

- Definir costos asociados a cada recurso.

- Generar un diagrama de Gantt que muestre la planificación.

#### Parte 4: Reporte

- Exportar el proyecto en PDF mostrando:

  - Lista de tareas con dependencias

  - Asignación de recursos y costos

  - Diagrama de Gantt

### Entregable

- Subir a UEDI el archivo PDF

### Formato de entrega

- Archivo PDF

- Nombre:
 PC1_T2_CARNET.pdf

### Recomendaciones

- Realizar la entrega de la tarea en el horario correspondiente

# Cronograma

| Acción | Número de Semana | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Asignación de tarea | Semana 6 |  |
| Entrega de Tarea | Semana 7 |  |

# Rúbrica de calificación

## 5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entregar el archivo en formato PDF

- Incluir diagrama completo

## 5.2 Detalle de la Calificación

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PUNTEO |
| --- | --- | --- |
| Configuración | Proyecto creado con nombre, fechas y duración | 0.5 pt |
| Tareas | Definición clara de tareas y dependencias | 1 pt |
| Recursos/Costos | Asignación correcta de recursos y costos | 0.5 pt |
| Reporte | Exportación en PDF con diagrama de Gantt | 0.25 pt |
| Presentación | Orden, claridad y documentación | 0.25 pt |
| Total |  | 2.5 pt |